|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления | 28 МКД |  | Май-июнь 2025г. | Средства собственников | Директор ООО «Местный Ресурс» О.А.Мосин |
| **2** | Техническое обслуживание внутридомовых и фасадных газопроводов | 32 МКД |  | Август 2025г. |
| **3** | Текущий ремонт кровли | 2 МКД |  | Июнь-август 2025г. |
| **4** | Текущий ремонт фасадов | 5 МКД |  | Май-сентябрь 2025г. |
| **5** | Текущий ремонт инженерных систем водоснабжения | 2 МКД |  | Май-сентябрь 2025г. |
| **6** | Текущий ремонт инженерных систем электроснабжения | 1 МКД |  | Август 2025г. |
| **7** | Текущий ремонт инженерных систем отопления | 2 МКД |  | Май-август 2025г. |
| **8** | Ремонт дымовых и вентиляционных каналов | 1 МКД |  | Апрель-сентябрь 2025г. |
| **9** | Текущий ремонт мест общего пользования | 2 МКД |  | Май-сентябрь 2025г. |

**ООО «Местный ресурс»**

(с центральным отоплением)