|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ООО УК «Город Сосенский»** | | | | | |
| **1** | Работы по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления | 44 МКД |  | Май-август 2025г. | Средства собственников | Директор  ООО УК «Город Сосенский» В.Г.Арбузова |
| **2** | Работы по ремонту подъездов | 14 МКД |  | Апрель-сентябрь 2025г. |
| **3** | Работы по ремонту инженерных сетей электроснабжения и установке электроосвещения в энергосберегающем исполнении | 4 МКД |  | Март-сентябрь 2025г. |
| **4** | Замена лифтов | 9 шт. |  | Апрель-сентябрь 2025г. |
| **5** | Работы по ремонту и замене инженерных сетей водоотведения | 3 МКД  50 п.м. труб |  | Апрель-сентябрь 2025г. |
| **6** | Работы по ремонту и замене инженерных систем холодного и горячего водоснабжения | 2 МКД  15 п.м. труб  52 шт.  запорной арматуры |  | Март-сентябрь 2025г. |
| **7** | Работы по ремонту системы отопления | 3 МКД  8 п.м. теплоизоляции  12 шт. задвижек (ревизия) |  | Апрель-сентябрь 2025г. |
| **8** | Работы по ремонту отмосток | 4 МКД |  | Май-сентябрь 2025г. |
| **9** | Работы по замене и ремонту входных подъездных дверей, на двери в энергосберегающем конструктивном исполнении | 8 МКД  34 шт. дверей |  | Июнь-сентябрь 2025г. |
| **10** | Работы по замене подъездных окон, на окна в энергосберегающем конструктивном исполнении | 4 МКД  7 шт. окон |  | Май-сентябрь 2025г. |
| **11** | Работы по ремонту фасадов и ремонту межпанельных швов | 5 МКД |  | Апрель-сентябрь 2025г. |
| **12** | Работы по ремонту мягких, шиферных кровель, чердачных и лифтовых помещений | 9 МКД |  | Апрель-сентябрь 2025г. |