**ООО «КОЗЕЛЬСКАЯ УК»**

(МКД без центрального отопления)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные мероприятия** | **Кол-во объектов** | **Срок выполнения** | **Источник финансирования** |
| 1 | Осмотр строительных конструкций и инженерного оборудования | 18 | до 30.04.2025 | ООО «КУК»  (содержание жилищного фонда) |
| 2 | Периодическое обследование вентиляционных и дымовых каналов, прочистка по необходимости | 18 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (содержание жилищного фонда) |
| 3 | Диагностика состояния запорной арматуры систем холодного водоснабжения, ремонт по необходимости | 10 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (содержание, текущий ремонт жилищного фонда) |
| 4 | Диагностика состояния электрооборудования и освещения в многоквартирных домах, ремонт по необходимости | 18 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (содержание, текущий ремонт жилищного фонда) |
| 5 | Диагностика состояния дверей, окон, чердаков, подвалов, утепление и ремонт по необходимости | 18 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (содержание, текущий ремонт жилищного фонда) |
| 6 | Ремонт отмосток | 1 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (текущий ремонт жилищного фонда) |
| 7 | Ремонт входов в подвал | 1 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (текущий ремонт жилищного фонда) |
| 8 | Ремонт системы водоотведения | 1 | 01.05.2025-  01.09.2025- | ООО «КУК»  (текущий ремонт жилищного фонда) |