|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**(исполнительно-распорядительный орган)**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **«ДЕРЕВНЯ ДЕШОВКИ»** |  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ.**

От \_18.06.\_2024г.\_\_ №\_42

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025-2030 годы»** |

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 319.03.2024года №168 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.01.2019 №50 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской области» администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Дешовки»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025-2030годы» (Приложение 1).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025года.

 3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Козельский район».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава администрации**

 **СП «Деревня Дешовки» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В.Фомина**

Утверждена

 постановлением администрации

 сельского поселения

«Деревня Дешовки»

от \_18.06.\_2024г. №\_\_42\_\_

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025 - 2030 год»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025 - 2030 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор разработки программы  | Администрация СП «Деревня Дешовки»  |
| Дата, номер и наименование нормативно правового акта, статьи федерального Закона, Закона РК и прочих документов, в которых указаны требования или рекомендации о необходимости разработки программы  | Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год, Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Разработчик программы  | Администрация СП «Деревня Дешовки»  |
| Ответственные исполнители  | Администрация СП «Деревня Дешовки»  |
| Участники муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы  | Администрация СП «Деревня Дешовки» |
| Цель программы  | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения «Деревня Дешовки» и дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | 1.Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования сельского поселения «Деревня Дешовки»;2.Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в сельском поселении «Деревня Дешовки»;3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Деревня Дешовки». |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество благоустроенных территорий общего пользования;* Площадь благоустроенных территорий общего пользования;
* Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;
* Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки».

2. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям;* Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям
* Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
* Доля площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;
* Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями многоквартирных жилых домов по отношению к общей численности населения муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки».
 |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2025-2030 год  |
| Объем финансирования муниципальной программы  | Общий объем финансирования программы составляет   8500 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | 1. Создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Дешовки»;2. Повышение уровня вовлеченности жителей сельского поселения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки»;3. Создание комфортных условий для проживания граждан в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Дешовки»;4. Повышение уровня вовлеченности жителей сельского поселения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки»;5. Увеличение уровня благоустройства территории сельского поселения «Деревня Дешовки»;6. Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Дешовки»;7. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Дешовки»;8. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;9. Увеличение доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки»10. Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой застройки на территории сельское поселение «Деревня Дешовки». |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляет* Общественная комиссия муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки»,
* Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Дешовки»

 Муниципальный финансовый контроль за использованием средств в ходе реализации подпрограммы осуществляет Отдел финансов (финансовый орган) Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Козельский район». |

**1. Определение проблемы, на решение которой направлена программа**

На территории сельского поселения «Деревня Дешовки» расположены 15 многоквартирных жилых домов. Анализ сферы благоустройства в сельском поселении «Деревня Дешовки показал, что в последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения «Деревня Дешовки» имеется ряд проблем: низкий уровень комплексного благоустройства дворовых территорий, низкий уровень привлекательности территорий общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В сельском поселении «Деревня Дешовки» имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

**2. Цель программы**

Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025 - 2030 год» является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки», в том числе социально значимых объектов;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки»;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования сельское поселение Деревня Дешовки», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

**3. Реализация мероприятий по благоустройству**

3.1. Мероприятия по благоустройству включают в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2) устройство зон отдыха в дворовых территориях:

- устройство детских площадок с элементами спортивного оборудования.

3) благоустройство территорий индивидуально-жилой застройки:

- ремонт проезжей части;

- устройство детских площадок с элементами спортивного оборудования.

4) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления.

3.2. Реализация мероприятия «Благоустройство придомовых территорий» осуществляется в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных работ (далее – минимальный перечень работ) и перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень работ):

минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 1% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- оборудование мест автомобильных парковок транспортных средств;

- иные виды работ.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20% процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

3.3. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №106 от 09.02.2019 для проведения работ по благоустройству дворовых территорий обязательно:

1.Наличие отмежеванной территории для проведения мероприятий по благоустройству;

2. Привлечение добровольцев, волонтеров для проведения работ в рамках реализации Программы;

3.Наличие решения собственников жилья о принятии имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

4. Наличие обязательного минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий

3.4. Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025 - 2030 годы» осуществляется путем реализации следующих этапов:

3.4.1 размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение;

3.4.2. направление гражданами и организациями своих предложений, в том числе в электронной форме;

3.4.3. проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Дешовки» и Положением об общественной комиссии сельского поселения «Деревня Дешовки», обеспечивающей реализацию муниципальной программы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки», в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.4.4. голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2025 - 2030 год», в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3.4.5 размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов обсуждения и голосования по вопросам формирования комфортной городской среды;

«3.5. Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы,

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

б) территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения «Деревня Дешовки»;

в) территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой

при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией по проведению отбора дворовых и общественных территорий подлежащих благоустройству по программе «Формирования современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» в порядке, установленном такой комиссией;

3.6. Установить предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации данной муниципальной программы - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

а) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

б) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

в) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

3.7. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельское поселение «Деревня Дешовки».

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и комфортное современное «общественное пространство».

**4. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование программы ««Формирование современной городской

среды на территории сельского поселения

«Деревня Дешовки» на 2025 - 2030 год» запланировано за счет средств бюджета.

**5. Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы**

 **на 2025 -2030 годы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора | Единица измерения |
| Единица |  м2 |
| 1. | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 6 | 15200 |

.

**6. Ресурсное обеспечение.**

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета. Общий объем средств, необходимый для реализации основных мероприятий программы на 2025 - 2030 год составляет 1700 тыс. руб.»;

**7. Система управления и контроля за ходом реализации программы**

Координацию выполнения программы осуществляет администрация СП «Деревня Дешовки». Контроль за ходом выполнения программы осуществляет общественная комиссия.

Ответственный исполнитель организует реализацию программы, вносит предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) соответствующей программы.

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения**

**«Деревня Дешовки» на 2025 – 2030 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Срокреализации программы | Необходимые средства( рублей) | Ожидаемый результат выполнения муниципальной программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Благоустройство детской площадки д.Дешовки ул.Специалистов Козельского района Калужской области /2этап/ | Администрация СП«Деревня Дешовки» | 2025 | 1700000 | Общее благоустройство общественной территории |
| 2 | Благоустройство спортивной площадки, расположенной в д.Дешовки ул.Механизаторов Козельского района Калужской области /2этап/ | Администрация СП«Деревня Дешовки» | 2026 | 1700000 | Общее благоустройство общественной территории |
| 3 | Устройство тротуарной дорожки д.Дешовки ул.Новая Козельского района Калужской области /3этап/ | Администрация СП«Деревня Дешовки» | 2027 | 1700000 | Общее благоустройство общественной территории |
| 4 | Устройство детской площадки д.Дешовки ул.Механизаторов Козельского района Калужской области | Администрация СП«Деревня Дешовки» | 2028 | 1700000 | Общее благоустройство общественной территории |
| 5 | Благоустройство парка отдыха д.Дешовки ул.Специалистов /2 этап/ | Администрация СП«Деревня Дешовки» | 2029 | 1700000 | Общее благоустройство общественной территории |
| 6 | Благоустройство территории тротуарной дорожки д.Дешовки ул.Механизаторов ( 2 этап) | Администрация СП«Деревня Дешовки» | 2030 | 1700000 | Общее благоустройство общественной территории |