|  |  |
| --- | --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ**(исполнительно-распорядительный орган)**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  **«ДЕРЕВНЯ ДЕШОВКИ»** |  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 05.06.2024 г. № 42

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление от 28.12.2018 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2019-2024 годы» |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки», администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Дешовки»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменения в Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2019 – 2024 годы» приложения №1 к постановлению администрации 28.12.2018 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2019-2024 годы» согласно приложению.

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования» и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Козельский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 **Глава администрации**

 **СП «Деревня Дешовки» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фомина О.В.**

Приложение

к постановлению администрации

 сельского поселения

«Деревня Дешовки»

от 05.06.2024 г. № 42

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения «Деревня Дешовки» на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  | Адрес дворовой территории многоквартирных домов (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Период проведения работ по благоустройству (2019-2024г.) | Перечень видов работ  | Форма и доля финансового и (или) трудового участия  |
| согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ)  | Финансовое участие % | Трудовое участие  |
| 1. | д. Дешовки, ул. Специалистов д.2 | 2018  | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, установка скамеек, урн |   |  - | + |
| 2. | д. Дешовки, ул. Специалистов д. 1 | 2019 |  освещение, установка скамеек, урн |   |  - | + |
| 3. | д. Дешовки, ул. Специалистов д.3 | 2019 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, установка скамеек, урн |   |  - | + |
| 4. | д. Дешовки, ул. Специалистов д.4 | 2019 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, установка скамеек, урн |   |  - | + |
| 5. | д. Дешовки, ул. Специалистов д.5  | 2019 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, установка скамеек, урн |   |  - | + |
| 6. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 9(общественная территория спортивная площадка) | 2019 | Укладка асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, установка скамеек, урн |   |  - | + |
| 7 | Д.Дешовки ул.Специалистов ( парк отдыха) | 2020 | Укладка тротуарной плитки, освещение, установка скамеек, урн, посадка деревьев,посев газонных трав |  |  |  |
| 8. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 9  | 2020 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня, освещение, установка скамеек, урн |  |  - | + |
| 9 | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 1а |  2020 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка скамеек, урн |  |  - | + |
| 10. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 7 |  установка скамеек, урн |   |  - | + |
|  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 11. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 8 |  установка скамеек, урн |  |  - | + |
| 12 | Д.Дешовки ул.Специалистов ( тренажерная площадка) | 2021 | Установка тренажеров, освещение , установка скамеек, урн |  | - | + |
| 13. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 1 | 2021 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня,  |  |  - | + |
| 14. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 2 | 2021 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров установка бордюрного камня  |  |  - | + |
| 15. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 3 | 2021 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня,  |  |  - | + |
| 16. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 4 | 2021 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня,  |  |  - | + |
| 17. |  |   |  |   |  |
| д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 5 | 2021 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установка бордюрного камня,  |  | - | + |
| 18. | д. Дешовки, ул. Механизаторов д. 6 | 2021 | Ремонт асфальтового покрытия проездов и тротуаров,  |  |  - | + |
| 19 | Д.Дешовки ул.Специалистов (футбольное поле) | 2022 | Укладка тротуарной плитки, установка ограждения, скамейки, урны, посев газона установка ворот |  | - | + |
| 20 | Д.Дешовки, ул.Специалистов (благоустройство общественной территории рядом с футбольным полем) | 2023 | Укладка бордюров, установка спортивного комплекса (брусья, турник, доска для пресса), устройство беговой дорожки |  | - | + |
| 21 | Д. Дешовки, Тротуарная дорожка между ул. Советской и ул. Механизаторов  | 2024 | Укладка тротуарной плитки, бордюров, освещение, установка скамеек урн  |  | - | + |
| 22 | Благоустройство детской площадки на ул. Специалистов в д.Дешовки, Козельского района, Калужской области - 2 этап | 2025 | Установка детского игрового оборудования, укладка резинового покрытия  |  |  |  |