**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального района “Козельский район”**

**(исполнительно-распорядительный орган)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**25.01.2023 №51**

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Козельский район» от 02.11.2018 №849 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального района «Козельский район» (в редакции от 28.01.2020г. № 41, от 02.03.2021г. № 159, от 18.02.2022г. №111)** |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации муниципального района «Козельский район» «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального района «Козельский район» (в редакции от 28.01.2020г. № 41, от 02.03.2021г. № 159, от 18.02.2022г.№111) (далее-постановление, муниципальная программа соответственно) следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы раздел 7 изложить в новой редакции

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Мероприятия программы финансируется из средств местных бюджетов в следующих объемах | | | | | | | |
| Всего местный бюджет, тыс. руб. | в том числе по годам тыс.руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8369,8 | 628,9 | 1827,2 | 744,0 | 687,4 | 994,1 | 2494,1 | 994,1 |

»;

1.2 в разделе 1.2 муниципальной программы «Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы» таблицу 1 «Основные планируемые показатели выполнения программы в 2019-2024гг.» изложить в новой редакции:

« Таблица 1

Основные планируемые показатели выполнения программы 2019-2025гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее число домов запланированных к проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 2019-2025гг. (единиц) | 4 |
| 2 | Затраты на капитальный ремонт крыш (тыс. руб.) | 16201 |
| 3 | Затраты на капитальный ремонт и утепление фасадов (тыс. руб) | 0 |
| 4 | Затраты на капитальный ремонт отмостки | 0 |
| 5 | Затраты на разработку проектно-сметной документации в случаях установленным законодательством | 0 |
| 6 | Затраты на капитальный ремонт инженерных систем холодного водоснабжения | 0 |
| 7 | Затраты на капитальный ремонт инженерных систем горячего водоснабжения | 0 |
|  | Всего затрат на капитальный ремонт (тыс.руб.) | 16201 |
| »;  1.3 в разделе 2.1 муниципальной программы «Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы» « Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» изложить в новой редакции:  « Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №п/п | Наименование индикатора | Ед.  измерения | Значение по годам | | | | | | | | 2019  факт | 2020  оценка | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Муниципальная программа  Создание условий для устойчивой работы программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории муниципального района «Козельский район» | | | | | | | | | | | 1 | Ремонт крыш | Кол-во | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | Ремонт и утепление фасадов | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Ремонт отмостки | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   »;  1.4 в разделе 3 муниципальной программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:  « 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Финансирование  из местного бюджета | Всего местный бюджет  тыс.руб. | в том числе по годам тыс. руб. | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | Уплата взносов в Фонд капитального ремонта по муниципальному жилью | 5631,2 | 628,9 | 588,6 | 744,0 | 687,4 | 994,1 | 994,1 | 994,1 | | Долевое участие в капитальном ремонте крыши | 2738,6 |  | 1238,6 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |   »;  1.5 в разделе 4 муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции  « 4. Перечень мероприятий муниципальной программы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Участ-ник прог-раммы | Источники  финансирования | Сумма  расходов  Всего  тыс.руб. | В том числе по годам реализации  тыс.руб. | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 1. | Направление в фонд капитального ремонта перечня жилых помещений, расположенных в МКД и находящихся в собственности МР «Козельский район» | Ежемесячно до 2 числа | ОУМИ и ПР администрации МР «Козельский район» | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2. | Подготовка распоряжения о выделении из бюджета МР «Козельский район» денежных средств для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, находящихся в собственности МР «Козельский район» | Ежемесячно до 20 числа | Отдел муниципального хозяйства | нет |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3. | Перечисление денежных средств региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности МР «Козельский район» | Ежемесячно до 25 числа | Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета | Бюджет МО МР «Козельский район» | 5631,2 | 628,9 | 588,6 | 744,0 | 687,4 | 994,1 | 994,1 | 994,1 | | 4. | Софинансирование стоимости  капитального ремонта МКД, находящихся в собственности МР Козельский район» | Согласно заключенному договору с фондом капитального ремонта МКД | Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета | Бюджет МО МР «Козельский район» | 2738,6 |  | 1238,6 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |   ».  2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Козельский района» О.Н. Егорову.  **Глава администрации Е.В. Слабова** | | | |  | Е.В.Слабова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Е.В.Слабова |
| **Согласовано:**  Заместитель главы администрации О.Н. Егорова  Заместитель главы администрации О.С.Михалева    Заведующий Отделом финансов С.В. Бурулева  Заведующий Отделом по управлению  муниципальным имуществом  и природным ресурсам И.В. Фролов   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Правовой отдел |  | И.Ю. Кучер  И.С. Солонар | | Заместитель начальника отдела муниципального хозяйства |  | В.В. Илларионов | | Исполнитель |  | Л.Н. Федорушкина | |  |  |