**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального района “Козельский район”**

**(исполнительно-распорядительный орган)**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  31.07.2024 г. |  | № 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление «Об утверждении плана работ к системе мониторинга состояния систем теплоснабжения и тепловых сетей на территории муниципального района «Козельский район» от 19.12.2023г. №1058**  |  |
|  |  |  |

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования муниципальный район «Козельский район»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить план работ к системе мониторинга состояния систем теплоснабжения и тепловых сетей на территории муниципального района «Козельский район» в новой редакции согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Козельский район».

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Козельский район» И.М. Бугаенко.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  |  **Е.В. Слабова** |

Приложение

к постановлению администрации МР «Козельский район»

от «31» июля 2024 г. № 551

к постановлению администрации МР «Козельский район»

от19.12.2023г. №1058

**План работ к системе мониторинга состояния систем теплоснабжения и тепловых сетей на территории муниципального района «Козельский район» на 2024-2026 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Тепловые сети** | **Основные мероприятия** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.**  | **Затраты на реализацию, руб.** | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** |
| Протяженность, км. | Ветхие сети, км. | Уровень износа, % |
| 1. | **Котельная, Козельский район, с.Озерское,** **ул. Мира, д. 34** | 3,5 | 0,64 | 40 | Режимная наладка котлов | + | + | + | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА | + | + | + | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО | + | + | + | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  | + | + | 23000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Наладка тепловых сетей |  |  | + |  | 280000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы |  |  | + |  | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети |  | + |  |  | 1 640000,00 | 30 сентября | Собтвенные средства |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 30000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка узла учета газа |  | + |  |  | 50000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| 2. | **Котельная, Козельский район,** **д. Каменка, пер.Школьный,** **д. 7а** | 0,2 |  | 10 | Режимная наладка котлов |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  |  | + | 23000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Наладка тепловых сетей |  |  |  | + | 350000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы |  |  | + |  | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети |  |  |  |  |  | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка узла учета газа |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| 3. | **Котельная, Козельский район,** **д. Дешовки,** **ул. Специалистов,** **д. 10** | 0,13 |  | 10 | Режимная наладка котлов |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  |  | + | 23000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Наладка тепловых сетей |  |  |  |  |  | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы |  |  | + |  | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети |  |  |  |  | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка узла учета газа |  | + |  |  | 50000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| 4. | **Котельная, Козельский район, пос. Березичский стеклозавод,** **ул. Куйбышева,** **д. 1, стр. 1** | 3,559 |  | 10 | Режимная наладка котлов |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  |  | + | 23000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Наладка тепловых сетей |  |  |  | + | 350000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы |  |  | + |  | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка узла учета газа |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| 5.. | **Котельная, Козельский район,** **с. Волконское,** **ул. 65 лет Победы, д. 143** | 0,40 | 0,40 | 80 | Режимная наладка котлов |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  |  | + | 23000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Наладка тепловых сетей |  |  |  | + | 350000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы |  |  | + |  | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети |  |  |  | + | 980000,00 | 30 сентября | Администрация района |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация района |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Администрация МР |
| Поверка узла учета газа |  |  | + |  | 50000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| 6.. | **Котельная, Козельский район,** **с. Попелево,** **ул**. **Школьная,** **д. 1** | 0,40 | 0,40 | 85 | Режимная наладка котлов |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  |  | + | 23000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Наладка тепловых сетей |  |  |  | + | 350000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы |  |  | + |  | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети |  |  |  | + | 980000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка узла учета газа |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| 7.. | **Котельная, Козельский район,** **д. Подборки, больница** | 0,12 |  | 10 | Режимная наладка котлов |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
|  | Режимная наладка КИПиА |  |  |  | + | 80000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Режимная наладка ХВО |  |  |  | + | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Тех.диагностирование котлов |  |  |  | + | 23000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Наладка тепловых сетей |  |  |  | + | 350000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Экспертиза дымовой трубы | + | + | + | + | 18000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия насосного оборудования | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Промывка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Механическая и химическая чистка котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Гидравлическое испытание котлов | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия эл. Оборудования, оборудования КИПиА | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт запорной арматуры | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт ветхих участков тепловой сети |  |  |  |  | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ремонт изоляции тепловых сетей | + | + | + | + | 15000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Гидравлическое испытание тепловых сетей | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Ревизия оборудования ХВО | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка приборов безопасности | + | + | + | + | 90000,00 | 30 сентября | Администрация МР |
| Ревизия запорной арматуры | + | + | + | + | - | 30 сентября | Собственные средства |
| Поверка узла учета газа |  |  | + |  | 50000,00 | 30 сентября | Собственные средства |

**Исполняющий обязанности директора МУП МРЭП МО «МР «Козельский район» В.А.Столяров**