АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального района “Козельский район”

(исполнительно-распорядительный орган)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 29.01.2021                                                                                                                        №64

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод

в период весеннего половодья 2021 года

В целях защиты населения и территории муниципального района «Козельский район» в период весеннего половодья, уменьшения ущерба от паводковых вод, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности в срок до 25.02.2021 года разработать планы мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года.

3. Главе администрации городского поселения «Город Козельск» в срок до 25.02.2021 года разработать план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года и  план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2021 года.

4. Главам администраций сельских поселений «Деревня  Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка»  совместно с отделом ГО и ЧС, МР, ПБ и ООС администрации муниципального района «Козельский район» в срок до 25.02.2021 года разработать планы мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2021 года.

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Козельского района:

- обеспечить организацию и контроль за ходом выполнения комплексного плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года;

- после получения уточненного прогноза возможной гидрометеорологической обстановки провести внеочередное заседание комиссии и уточнить «Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года».

6. Финансирование мероприятий по подготовке к паводку, производству работ по ликвидации его последствий и оказанию помощи пострадавшему населению производить:

- руководителям организаций на подведомственных объектах и закрепленных территориях из  собственных средств;

- на объектах муниципальной собственности согласно фактически  произведенным затратам за счет средств администрации городского поселения «Город Козельск» и за счет средств администрации муниципального района «Козельский район».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Козельский район» Егорову О.Н.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Козельск».

Глава администрации                                                                                  Е.В. Слабова

Утвержден

постановлением администрации

муниципального района	 муниципального района

«Козельский район»	«Козельский район»

от 29.01.2021 №64	от _________  №_____

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок Вы полнения | Исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. В подготовительный период |
| 1. | Разработать и утвердить «Комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года» и довести его до исполнителей. | до 25.02.2021 г. | Руководители предприятий, учреждений глава администрации ГП «Город Козельск» |  |
| 2. | Разработать и утвердить «Планы мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 2020 года». | до 25.02.2021 г. | Глава администрации ГП «Город Козельск», главы администраций СП «Деревня Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка» совместно с отделом ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 3. | Откорректировать план действий муниципального звена ТП РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | до 01.03.2021 г. | Отдел ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 4. | Произвести расчет транспортных средств для эвакуации людей, материальных средств и имущества и довести до руководителей организаций | до 01.03.2021 г. | Глава администрации ГП «Город Козельск», главы администраций СП «Деревня Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка» совместно с отделом ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 5. | Уточнить расчет транспортных средств для проведения эвакуации населения из зон возможного подтопления. | до 01.03.2021 г. | Отдел ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 6. | Уточнить порядок оповещения населения, состав сил и средств, привлекаемых к оповещению в период половодья. | до 01.03.2021 г. | Глава администрации ГП «Город Козельск», главы администраций СП «Деревня Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка» совместно с отделом ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 7. | Организовать взаимодействие с организациями привлекаемыми для мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья. | до 01.03.2021 г. | Глава администрации ГП «Город Козельск», главы администраций СП «Деревня Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка» совместно с отделом ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 8. | Подготовить проекты договоров по видам обеспечения эвакуируемого населения в период паводка. | до 01.03.2021 г. | Глава администрации ГП «Город Козельск» Отдел ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 9. | Уточнить зоны возможного подтопления, количество домов, списки семей, попадающих в эти зоны. | до 5.02.2021г. | Глава администрации ГП «Город Козельск», главы администраций СП «Деревня Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка» совместно с отделом ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 10. | Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего паводка в ходе проведения штабной тренировки 11.02.2021 | до 12.02.2021 г. | Руководители предприятий, учреждений |  |
| 11. | Очистить колодцы ливневой канализации от льда и снега. | до 16.03.2021 г. | УК Козельского района |  |
| 12. | Подготовить пункты временного размещения граждан, попадающих в зоны подтопления. | до 01.03.2021 г. | Глава администрации ГП «Город Козельск», Отдел ГОЧС администрации МР «Козельский район», Отдел образования администрации МР «Козельский район», руководители учреждений образования |  |
| 13. | Провести штабную тренировку по теме: «Действия органов управления и сил районного звена ТП РСЧС при ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных весенним паводком» | 11.02.2021г. | Председатель КЧС и ПБ администрации МР «Козельский район» | . |
| 14. | Установить постоянный контроль за конструкциями ГТС и других искусственных сооружений с записями в журналы осмотра. | с 1.03.2021 г. | Ответственные за безопасную эксплуатацию ГТС |  |
| 15. | Организовать посты наблюдения за паводковой обстановкой. | с началом паводка | Глава администрации ГП «Город Козельск», главы администраций СП «Деревня Дешовки», «Село Нижние Прыски», «Деревня Каменка», отдел ГОЧС администрации МР «Козельский район» |  |
| 16. | Усилить контроль за качеством воды в источниках водоснабжения. | с началом паводка | ТОУ Роспотребнадзора в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах |  |
| П. В период половодья |
| 17. | Ведение разведки за уровнем воды в реках и водоемах. | ежедневно с докладом 2 раза в сутки | Наблюдательные посты |  |
| 18. | Организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад, обеспечить их необходимыми материалами, инструментом, механизмами на период паводка на участках ответственности. | в период паводка | ГБУЗ КО «ЦМБ №3», ГП «Калугаоблводоканал» Козельского участка ВКХ, ДРСУ ОАО «Калугавтодор» № 4 |  |
| 19. | Оповещение организаций, учреждений и населения о возникновении угрозы подтопления. | при угрозе подтопления | Отдел ГОЧС, дежурный диспетчер МКУ «ЕДДС», районная газета |  |
| 20. | Эвакуация населения, материальных средств и имущества из зон (районов) подтопления в пункты временного размещения | при необходимости | Комиссия по ЧС и ПБ, главы администраций городских и сельских поселений |  |
| 21. | Отключение водо-, электроснабжения объектов (домов), попадающих в зоны подтопления | при угрозе подтопления | ОАО «Калугаэнерго», Козельские РЭС, ГП «Калугаоблводоканал» Козельского участка ВКХ |  |
| 22. | Отключение электроподстанций при подъеме воды до соответствующих уровней. | при угрозе затопления | ОАО «Калугаэнерго», Козельские РЭС |  |
| 23. | Отключение газоснабжения жилого фонда, предприятий, учреждений в зоне подтопления. | при угрозе подтопления | Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельск |  |
| 24. | Увеличение кратности лабораторных исследований воды водозаборов и разводящей сети. | в период паводка | ТОУ Роспотребнадзора в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском районах |  |
| 25. | Организация размещения эвакуируемого населения и имущества в пунктах временного размещения. | в период паводка | Комиссия по ЧС и ПБ, эвакокомиссия |  |
| 26. | Охрана пунктов временного размещения и подтопленных районов. | с началом эвакуации | МО МВД России «Козельский» |  |
| 27. | Организация питания населения в пунктах длительного проживания. | с началом эвакуации | Козельское РАЙПО |  |
| 28. | Оказание медицинской помощи пострадавшим при паводке. | немедленно при необходимости | ГБУЗ КО «ЦМБ №3» |  |
| 29. | Организация материальной помощи пострадавшему населению. | в соответствии с заонодательст-вом | Отдел социальной защиты, Отдел ГОЧС |  |
| 30. | Оценка причиненного ущерба. Подготовка и реализация мероприятий по восстановлению нарушенной жизнедеятельности. | после производства работ по ликвидации последствий паводка | Администрация ГП «Город Козельск», Администрация МР «Козельский район» |  |